Bảng phân công tổng thể

|  | Khang | Tín | Phúc | Hiếu | Phát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu phụ trách | MC1 — Tra cứu theo mã sách | MC2 — Duyệt/tra cứu theo khoảng | Yêu cầu tự phát hiện 1 — Hàng đợi mượn trả | Yêu cầu tự phát hiện 2 — Top sách quan tâm | Yêu cầu tự phát hiện 3 — Danh sách mượn/trả gần đây |
| Cấu trúc tự cài | Node, LinkedList, HashTable | BST (hoặc cấu trúc ordered tương đương) | Queue | MinHeap (chỉnh thành indexed heap) | CircularQueue / bounded LinkedList |
| File chính | HashTable.h/.cpp, BookRepository | BST.h/.cpp, liên quan BookRepository | Queue.h/.cpp, Reservation.h/.cpp, ReservationRepository/Service | MinHeap.h/.cpp, TopK.h/.cpp, StatisticService | Activity.h/.cpp, ActivityRepository/Service |
| D3 — phần tự viết | Q1–Q4 cho MC1 + phần Kiến trúc 3 tầng (Mục 7) | Q1–Q4 cho MC2 + phương án bị loại (sorted array vs BST) | Q1–Q4 cho yêu cầu 1 | Q1–Q4 cho yêu cầu 2 + toàn bộ phần Xung đột (Mục 5.4, vì xung đột nằm ở Heap) | Q1–Q4 cho yêu cầu 3 |
| D5 — test tự viết | HashTableTest.cpp | Test cho BST (tạo file mới) | QueueTest.cpp | MinHeapTest.cpp | Test cho Activity/CircularQueue (tạo file mới) |
| Vai trò thêm | Merge Pull Request, quản lý repo GitHub | — | — | — | JsonDatabase (persistence) + main.cpp/presentation, vì ít phụ thuộc người khác nhất nên rảnh sớm để làm phần tích hợp cuối |

Việc dùng chung, không tách theo người

| Việc | Phân chia |
| --- | --- |
| Book.h/.cpp, Member.h/.cpp, Loan.h/.cpp (model lõi) | Khang viết khung trước (vì BookRepository cần nó sớm nhất), người khác bổ sung trường dữ liệu khi thấy cần cho phần mình |
| BorrowService (nghiệp vụ mượn sách chính) | Khang viết khung, Người 3 thêm đoạn gọi Reservation khi hết sách |
| Benchmark.cpp + đo hiệu năng (Mục 5.3) | Người rảnh nhất khi 4 cấu trúc chính đã xong (ưu tiên Tín hoặc Phát) |
| MergeSort/QuickSort/Search.h (chỉ nếu domain thật cần) | Người rảnh nhất, làm sau cùng ( cân nhắc ) |
| D9 — gói nộp cuối cùng | Khang tổng hợp, nhưng mỗi người tự đóng góp phần D3/D5 của mình vào trước |

D1, D2, D7, D8 — phần cá nhân 100%:

- D1: mỗi người tự viết bài đọc-hiểu đề bài riêng.

- D2: từng người viết phần lý do phát hiện cho đúng yêu cầu mình phụ trách, rồi Người 1 (hoặc ai làm trưởng nhóm) gộp lại thành 1 văn bản.

- D7 (nhật ký AI + phản tư): mỗi người tự viết, dựa trên chính quá trình code phần mình.

- D8 (bảo vệ cá nhân): mỗi người tự chuẩn bị bảo vệ đúng quyết định thiết kế của yêu cầu mình phụ trách (đã có sẵn trong cột "D3 — phần tự viết" ở trên).